| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.487.541-1 |  |  |
| Nombres | Sebastián André |  |  |
| Apellidos | Bustamante Soto |  |  |
| Roles |  |  |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de Gestión de Pedidos y Cotizaciones para HernándezMuebles. |
| --- | --- |
| Descripción | El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar la interacción entre HernándezMuebles y sus clientes potenciales. La aplicación permitirá a los usuarios enviar solicitudes personalizadas incluyendo descripciones técnicas e imágenes de referencia, las cuales serán procesadas por el administrador para generar seguimiento en la cotización y presupuesto. El sistema gestionará desde la recepción de la idea inicial, la asignación de materiales y costos, hasta la entrega final con el cliente. |
| Problemática detectada | Actualmente, la recepción de pedidos se realiza de forma fragmentada a través de consultas directas por teléfono o domicilio, lo que provoca una pérdida de tiempo valiosa. No existe un registro histórico centralizado de las cotizaciones emitidas ni de los materiales utilizados en proyectos previos, lo que dificulta el cálculo de rentabilidad y la organización de los tiempos de entrega. Además, los clientes carecen de una vía formal para revisar el progreso de sus muebles, generando una dependencia constante de la comunicación manual y poco profesional. |
| Solución esperada | Se espera implementar una solución tecnológica sencilla que profesionalice el servicio de carpintería mediante un flujo de trabajo digital.. La plataforma permitirá la carga de archivos multimedia (fotos/planos), asegurando que tanto el cliente como el fabricante tenga claridad sobre los requerimientos y necesidades. Con esto, se busca eliminar la pérdida de clientes, mejorar la precisión en el cálculo de presupuestos mediante formularios estructurados y ofrecer un repositorio seguro para la documentación técnica de cada mueble fabricado. |
| Objetivos generales | Diseñar y desarrollar una aplicación web funcional que optimice la gestión de preventa y producción de muebles a medida, mejorando la comunicación con el cliente y la organización administrativa del taller. |
| Objetivos específicos | 1.- Desarrollar un módulo de solicitudes que permita a los clientes subir imágenes de referencia y descripciones detalladas de su necesidad de mobiliario. 2.- Implementar un panel administrativo para el carpintero que facilite la creación de presupuestos con desglose de materiales y mano de obra. 3.- Crear un sistema de gestión de archivos para el almacenamiento y visualización de planos técnicos (PDF/Imágenes) vinculados a cada proyecto específico. 4.- Establecer un sistema de estados (Pendiente, En Fabricación, Finalizado) para que el cliente pueda consultar el avance de su pedido en tiempo real. |
| Alcance del proyecto | El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada a la gestión de pedidos y cotizaciones para HernándezMuebles. La solución permitirá: Registro y administración de clientes. Creación y gestión de solicitudes de muebles personalizados. Carga de imágenes y archivos de referencia. Generación de cotizaciones y presupuestos. Gestión de estados de fabricación. Visualización del avance de pedidos por parte del cliente. Administración del historial de proyectos realizados. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El proyecto surge de la observación directa del proceso de trabajo en un taller de muebles a medida, donde la comunicación con el cliente es principalmente verbal o por mensajería informal. Esta falta de formalidad provoca que detalles críticos, como medidas exactas o referencias visuales, se pierdan en el historial de chat, dificultando la creación de presupuestos precisos. La motivación principal es profesionalizar este oficio de HernándezMuebles mediante una herramienta digital que permita registrar cada solicitud de forma ordenada. Existe la oportunidad de mejorar la eficiencia del taller al centralizar los planos y requerimientos en un solo lugar, evitando errores de fabricación y asegurando que el cliente reciba exactamente lo que imaginó.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Kanban. La elección de Kanban se justifica debido a que el proyecto será desarrollado por un único integrante, por lo que no resulta eficiente implementar ceremonias completas de Scrum como Sprint Planning, Daily Meetings o retrospectivas formales. Kanban permitirá administrar el trabajo mediante un flujo continuo de tareas, facilitando la organización, priorización y seguimiento del avance del proyecto durante las 18 semanas académicas. El proyecto utilizará un tablero Kanban dividido en las siguientes etapas: Pendiente En desarrollo En revisión Finalizado

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Para desarrollar el proyecto Visual Studio Code y el lenguaje HTML. Todo el avance se guardará en un entorno virtual para no tener problemas con las librerías. Arquitectura de software: Se usará React o Angular para las funciones JavaScript del proyecto, también se implementará una base de datos en PostgreSQL ya que esta permite manejo de archivos los cuales son fundamentales en este contexto Lenguajes de programación: El lenguaje principal será Python para que la página funcione por detrás. Para la parte visual, usaré HTML y CSS y JavaScript para que los formularios funcionen mejor. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Se utilizará un framework de Single Page Application (SPA) como Angular o React para asegurar una interfaz de usuario dinámica y reactiva, integrada con servicios backend Base de datos: Para la entrega final pretendo usar PostgreSQL para que el almacenamiento de los pedidos y presupuestos sea más profesional y seguro. Repositorio: GitHub para el control de versiones individuales. Otros: Panel de Administrador multifuncional

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de requerimientos | Análisis de necesidades del taller y recopilación de información | Entrevistas, documentación | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 2.- | Definición de backlog | Creación de historias de usuario y priorización de tareas | Kanban Board | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 3.- | Diseño de arquitectura | Diseño de base de datos y estructura general del sistema | Visual Studio Code, diagramas | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 4.- | Diseño de interfaz | Elaboración de prototipos y estructura visual | Figma, HTML, CSS | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 5.- | Configuración del entorno | Preparación de entorno virtual, dependencias. | Python | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 6. | Desarrollo backend | Implementación de lógica de negocio y APIs | JavaScript | 3 semanas | Sebastián Bustamante |  |
| 7. | Desarrollo frontend | Desarrollo de formularios e interfaces | React, JavaScript | 3 semanas | Sebastián Bustamante |  |
| 8. | Implementación base de datos | Configuración y conexión PostgreSQL | PostgreSQL | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 9. | Integración del sistema | Integración frontend, backend y BD | Frameworks y APIs | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 10. | Validaciones y seguridad | Implementación de validaciones y control de acceso | Librerías de seguridad | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 11. | Pruebas funcionales | Validación de funcionalidades y corrección de errores | Testing manual | 1 emana | Sebastián Bustamante |  |
| 12. | Documentación final | Elaboración de manuales y evidencias académicas | Word, PDF | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |
| 13. | Presentación final | Preparación de defensa y exposición | PowerPoint | 1 semana | Sebastián Bustamante |  |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades y tareas del sistema |  |
| 2 | Historias de usuario | Requerimientos definidos desde la perspectiva del cliente |  |
| 3 | Tablero Kanban | Evidencia visual de gestión y seguimiento del proyecto | https://trello.com/invite/b/6a0cb005abbefaf88cee1458/ATTI8877457ee58bbe1b8faeb56dcf784443B4E406E0/tablero-kanban |
| 4 | Modelo entidad-relación | Diseño estructural de la base de datos PostgreSQL |  |
| 5 | Arquitectura del sistema | Diagramas técnicos de frontend, backend y BD |  |
| 6 | Prototipos de interfaz | Diseño preliminar de pantallas del sistema |  |
| 7 | Base de datos PostgreSQL | Implementación y estructura de almacenamiento |  |
| 8 | Evidencias de pruebas | Capturas y validaciones funcionales del sistema |  |
| 9 | Presentación final | Defensa y demostración del sistema funcional |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación y análisis de problemática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historias de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos PostgreSQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipos e interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo gestión de clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo solicitudes y cotizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo carga de imágenes y archivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo estados de fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend React |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración frontend y backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad y validaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimización del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias de pruebas y avances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Restricciones El sistema no incluirá pasarela de pagos. No se desarrollará aplicación móvil en esta etapa. El tiempo de desarrollo estará limitado a 18 semanas académicas. El alcance estará enfocado únicamente en pedidos personalizados y no en venta de stock.